|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  El proyecto se encuentra con un retraso de una semana, esto debido a errores en el software de desarrollo y además no se estimó de manera correcta el tiempo de desarrollo de algunos módulos, sumado a que el equipo desarrollador no cuenta con el conocimiento óptimo para programar, por lo que se requiere de constante prueba y error. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  A pesar de lo planteado anteriormente, se considera que existe un buen avance en el desarrollo del proyecto y se finalizará con éxito. Esto debido a que en la planificación se consideró dos semanas extras en caso de inconvenientes. Además, los problemas surgidos debido a la falta de conocimiento han podido ser resueltas de forma rápida gracias a la gran cantidad de información en foros, videos y webs dedicadas al área. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Considero que he realizado un buen trabajo, los módulos que he implementado se han realizado de forma correcta y cada inconveniente ha podido ser resuelto, además, la documentación propia al curso de Capstone ha sido realizada en el tiempo requerido. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Hasta la realización de este documento no existen dudas acordes al curso, las dudas con relación a la programación del software son resueltas en equipo al momento en que surgen. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Considero que las tareas están bien distribuidas, además, al cada miembro del equipo revisar y testear el trabajo del otro, existe una buena sincronía y por lo tanto no hay pérdida de información |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evalúo muy bien el trabajo en grupo, ambos miembros del equipo cuentan con la disponibilidad y disposición óptimas para el desarrollo del proyecto, por lo que siempre que es requerida una opinión o llevar a cabo una revisión del trabajo esta se logra llevar a cabo. No considero que haya algo que mejorar como equipo. |